Reunión #1   
Presentes: NaN Proyects Team

Día y lugar: 27/3 – Facultad de Informática.

Inicio de reunión: 10:30 hs

Fin de reunión: 14:29 hs

Objetivos de la reunión:

* Acordar día de reunión.
* Atender dudas sobre el logo de los documentos.
* Elaboración de cuestionario y entrevista (guías de la misma para la posterior redacción del documento ya con las respuestas de la entrevista del 28/3).
* Estudio de posibles requerimientos.
* Observar y estudiar modelo SRS.
* Brain storming sobre requerimientos y preguntas para la entrevista/cuestionario.
* División de roles para entrevista del 28/3 .
* Definir tareas próximas y encargados de la misma.
* Definir consultas para los ayudantes en la consulta del 28/3.
* Definir estructura del repositorio.

Resultados:

* Se definieron día de reunión como domingo con opción a lunes horario de los domingos 3 o 3:30 hs. y de los lunes a definir según la ocasión.
* Roles de entrevista/cuestionario del 28/3:
  + Federico Bravin realizara las preguntas.
  + Josefina Arcidiacono escribirá las respuestas de forma textual para los documentos.
  + Jonathan Martin atenderá dudas del cuestionario y apoyo al encuestador.
* Consultas definidas para los ayudantes:
  + ¿Cuándo se realizaran las consultas de interface necesarias para el SRS?(según las fechas del cronograma o antes de la primera entrega)
  + ¿Nivel de seguridad de la base de datos? ¿deberán filtrarse los strings?
  + Sobre la interacción con la tarjeta para los pagos ¿será ficticio? ¿nos darán una api con la cual interactuar?¿solo se pedirán los datos y se simulara el cobro?
  + ¿Qué deberíamos poner en los requerimientos no funcionales de rendimiento?
  + ¿A quién pertenecen los logos que deben presentarse en la documentación?
* Se realizó el brain storming : se subirá próximamente.
* Se realizó primer borrador de entrevista.
* Se realizó primer borrador de encuesta.
* Se acordó realizar un logo para NaN Proyects.
* Próximas tareas:
  + Pasar y subir minuta. Jonathan Martin.
  + Pasar boceto a borrador/guía de la entrevista. Josefina Arcidiacono.
  + Pasar cuestionario. Josefina Arcidiacono.
  + Iniciar Wiki. Jonathan Martin.