Reunión #2   
Presentes: NaN Proyects Team , Clientes.

Día y lugar: 28/3 – Aula 1-3 – Facultad de Informática.

Inicio de reunión: 11:12 hs.

Fin de reunión: 11:52 hs.

Objetivos de la reunión:

* Resolver fechas de consulta sobre la interface.
* Consultar sobre el SRS, requerimientos no funcionales.
* Consultar sobre el logo de los documentos.
* Consultar sobre tarjeta de crédito y su implementación.
* Realizar entrevista a los clientes.
* Realizar cuestionario para usuarios.
* Fijar fecha de revisión del SRS pre entrega.

Resultados:

* Se confirmó reunión del NaN Proyects Team el día lunes a las 15 hs.
* Se acordó siguiente reunión con clientes para el 5 de abril a las 11 hs.
* Se acordó la reunión del día 5 de abril para consultas del SRS.
  + Para corrección de un boceto de SRS.
* Se resolvió libertad en cuanto al desarrollo de la interface mientras respete los colores del logo de la empresa.
* Se nos confirmó que no se utilizara ni api ni conexión rea con el banco, solo una simulación de ingreso de número de tarjeta.
* Se realizó la entrevista:
  + Confirmación de ventas unitarias pero de varias libros distintos a la vez (carrito unitario).
  + Pedido de perfiles de autores.
* Se realizó el cuestionario:
  + Se nos realizaron correcciones sobre el cuestionario.
* Documentación que se comprometieron a brindarnos:
  + Base de datos previa en Excel.
  + Plantilla con datos de ejemplo.
  + Lista de clientes.
* Próximas tareas:
  + Pasar minuta de reunión. Jonathan Martin.
  + Pasar cuestionarios con correcciones. Federico Brevin.
  + Pasar entrevista. Josefina Arcidiacono.
  + Realizar bosquejo de SRS (en maquina). Grupal.
  + Actualizar Wiki. Jonathan Martin.